## Slide 1: Sprint Review
Agente de vendas Inforrel
Sprint 02
27/04/2026 - 15/05/2026
19 dias

## Slide 2
Continuar o desenvolvimento do sistema de RAG e Q&A Pairs.
Implementando a busca por chunks de produto e a camada curada sobre o RAG.
Objetivo da Sprint

## Slide 3
Integração com WhatsApp Business.
Cadastro de tipos de produtos.
Objetivo da Sprint

## Slide 4
{{SLIDE:feito.titulo}}
  Responsável: {{SLIDE:feito.agente}}
  {{SLIDE:feito.descricao}}
Realizações da Sprint

## Slide 5
🔴 Provedor LLM para produção: Groq (atual) tem rate limits; OpenAI custo elevado. Decisão pendente antes de deploy.
🟡 Webhook WhatsApp/Twilio: requer URL pública (ngrok para dev); validação de sandbox antes de REQ-008.
🟡 Seed Q&A: pares criados com aprovado=false; precisam de revisão humana antes de ativar para o agente.
Bloqueios

## Slide 6
Artefatos criados: {{metricas.artefatos_criados}}
Pendências resolvidas: {{metricas.pendencias_resolvidas}}
Novas pendências: {{metricas.pendencias_novas}}
Bugs corrigidos: {{metricas.bugs_corrigidos}}
Total de Reports: {{metricas.reports_total}}
Reports resolvidos: {{metricas.reports_resolvidos}}
Novas diretrizes criadas: {{metricas.diretrizes_novas}}
Pares de Q&A criados: {{metricas.passos_qa_pairs_concluidos}}
{{metricas.cobertura_req_atendidos}}
Métricas

## Slide 7
Velocidade: Sprint com alta entrega técnica (sistema Q&A Pairs completo em 1 sprint). O plano de 9 passos foi executado integralmente, porém com extensão de tempo (1 semana).
Dívida de planejamento: três itens prioritários do Sprint 1 (REQ-002, REQ-004, REQ-007) migraram para o Sprint 2 e novamente para o Sprint 3. Risco de acumulação. Recomendado comprometer no mínimo REQ-002 e REQ-004 no Sprint 3 antes de iniciar novas features.
Qualidade: bug de reprovação revelou fragilidade no estado derivado (propriedade calculada pendente_aprovacao). Considerar adicionar check de QA para estados calculados críticos.
Governança de IA: análise Agentes vs Skills vs Harness gerou insumo para simplificação do diretório agentes/. Recomendado executar a simplificação no Sprint 3 (baixa prioridade, mas reduz dívida de manutenção).
Embedding lazy (gerado na aprovação, não no cadastro): decisão correta — elimina custo de API para rascunhos que nunca serão aprovados e reduz latência do POST /api/pares-qa.
Insights

## Slide 8: Próximo Sprint
Sprint {{proximo_sprint_numero}}
{{proximo_data_inicio}} - {{proximo_data_fim}}
{{proximo_duracao_dias}} dias
Planejamento da próxima Sprint

## Slide 9
Descrição: Sprint {{proximo_sprint.titulo}} (proximo_sprint.prioridade)
Planejamento da próxima Sprint

## Slide 10
{{backlog_pendente.titulo}}
Backlog pendente